不带理想主义的管理类书籍，软件只是工作，工作不及家人、爱情、青春
充满了人文关怀
管理者的幽默

打造程序员的乌托邦

不使用模块化方法管理人力资源

01 我们习惯性地专注于工作中的技术问题，主因并非它们重要，而是因为它们简单。 人与人之间的弧顶非常复杂，没有简单规律可循，但在工作中尤为重要。

02 管理项目中的常见错误思维
压缩出错率 - 错误在所难免，鼓励出错
严厉对待犯错员工 - 不施压
把工人当可替换部件 - 培养员工的独特性，使团队活力高效
标准化流程 - 增加人文关怀，使团队成为整体
消灭试验

03 不提倡压榨个人的加班理论
西班牙理论- 压榨别人获取价值
管理人员连哄带骗地让员工延长工作时间 – 对于脑力劳动者来说不存在加班时间，每人能真正工作超过四十小时，加班只会增加员工的“地下时间”，并对管理者有不满情绪，最终失去员工。 - 产生员工替换的成本

04 由开发者制定质量标准，但付出时间代价
设定不可完成的期限 - 迫使开发者降低产品质量 – 降低员工自信

05 帕金森定律不适用，员工也想尽快完成交付
帕金森定律 ： 工作会自动膨胀 占满一个人的可用时间
不施加进度压力反而能增加产能

06 管理者应当避免采取一些无效的技术手段
管理者试图使用一些简单的技术方案解决问题，采用最新的技术装点系统并不会带来巨大的帮助，而是应当用管理。
管理者的作用不是让大家工作，而是创造环境，让大家可以顺利地展开工作。

办公环境 – 如何创造健康的、利于工作的环境
07 家居警察式办公环境
吵杂、统一、没有隐私、低效
08 不应该对工作环境采取弃权政策
长远来看，良好的工作环境能够提升员工个人的效率，因此也整体的提高组织工作的效率，并且能留住员工，
09 不要在办公环境上省钱
办公环境能提升工作效率
10 使环境变得安静一些
处于流状态能使效率更高，环境问题会影响员工进入流状态，强调不要打扰来优化工作环境
11 电话会造成打断
电话改变了交流方式。 人们需要寻找合适的交流方式
12 尽力去争取和创造合理的工作环境
听音乐解决噪声 – 音乐会降低创造力
打造活力的空间
为员工提供足够的空间与保护个人隐私的方法，不追求整齐划一
13 为自己的团队打造小空间

找到合适的员工并留住他们
14 不以貌取人
不强调外表和统一着装，使员工展现自我
15 领导力
什么是领导力？ - 不是压榨，是服务
主动承担任务，明显地胜任工作，作准备，善意，鼓励每个人
16 招聘时看重实际
看重作品集，不过多地注重技能测试
17 接受团队的差异化
18 雇用年轻人
明确合同
19 离职率
利用晋升留住员工会使管理人员过多，头重脚轻
降低员工的可被替代感
打造永恒之地: 社区感、再培训
20 人力资本
培养新人的人力资本很大 – 需要减少离职率

如何成功凝聚团队
21 什么是团队
有凝聚力 – 有共同的目标、斗志昂扬
团队存在的目标 – 不是达成目标，而是让目标一致

22 黑衣团队
描述一个完美的团队

23 24 团队自毁
建立团队的逆向思维 – 团队自毁的方法
防御式管理 - 不信任 、官僚主义、物理距离远、时间碎片化（处于多个团队中）、伪造截止日期进行欺骗性行为

励志标语
加班 破坏团队凝聚力

25 团队间的竞争
竞争会减少团队间 的凝聚力，辅导则相反 （ 过于乌托邦

26 给团队机会 享受每一次小的成功

27 信任员工，远离团队，给团队独自工作的机会
28 方法论 如何建立健康团队
建立对质量的执着追求
建立精英意识
不拆散团队
“当一个团队真的凝聚起来时，任何代价都是值得的” 人们工作愉悦 精力充沛

沃土 企业文化
29 结合实际情况，不沉迷方法论
30 不惧怕风险
有价值的项目都有风险
31 开健康的会议
有明确的目标与议题，
参会人数重要 ，只需要决策相关的人参与
32 不浪费大家的时间

快乐地工作
37 在工作中适当地体现无序性
头脑风暴、旅行、培训
38 去做出改变